1. Product Backlog ban đầu

- Tạo công việc mới – Người dùng tạo task, nhập tiêu đề, mô tả, deadline.

- Chỉnh sửa & cập nhật công việc – Thay đổi nội dung task.

- Gán mức độ ưu tiên – Đánh dấu mức độ ưu tiên (Thấp / Trung bình / Cao).

- Tìm kiếm công việc – Tìm theo tên hoặc từ khóa.

- Nhắc nhở công việc – Gửi thông báo khi sắp đến deadline.

2. Phân loại MoSCoW

*Must Have

1. Tạo công việc mới

- Lý do: Là chức năng quan trọng nhất. Không có tính năng này thì ứng dụng mất ý nghĩa.

2. Chỉnh sửa & cập nhật công việc

- Lý do: Người dùng luôn cần điều chỉnh công việc, deadline, mô tả → bắt buộc phải có để quản lý task.

3. Gán mức độ ưu tiên

- Lý do:

- Giúp người dùng phân loại công việc cấp bách hay không.

- Rất quan trọng cho một ứng dụng quản lý task.

- Tạo điều kiện hiển thị hoặc sắp xếp ưu tiên trong các Sprint sau.

* Should Have

1. Tìm kiếm công việc

- Lý do:

- Quan trọng khi danh sách task lớn.

- Nhưng người dùng vẫn có thể lướt trong danh sách nếu không có.

- Không bắt buộc trong phiên bản đầu (MVP).

*Could Have

1. Nhắc nhở công việc (Reminder)

- Lý do:

- Tính năng nâng cao giúp tăng trải nghiệm người dùng.

- Không ảnh hưởng đến chức năng cốt lõi.

- Có thể thêm sau khi ứng dụng cơ bản hoạt động ổn định.

*Won’t Have (Không có trong giai đoạn này)

- Không có PBI nào bị loại

+ Tất cả các tính năng bạn liệt kê đều hỗ trợ mục tiêu chung của ứng dụng → không có yêu cầu nào cần đưa vào nhóm Won’t Have ở phạm vi hiện tại.